# 04_系统测试报告

Table of Contents

# 系统测试报告

## 1. 测试基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 5G专网运营支撑系统（一期） |
| 测试版本 | V1.0 |
| 报告版本 | V1.0 |
| 报告日期 | 2026年8月24日 |
| 测试性质 | 一期结项测试 |
| 测试结论 | 一期功能满足结项范围要求 |

## 2. 测试目的

验证平台一期核心功能是否满足需求分析说明书中的功能和非功能要求，重点包括：

- 文档管理、AI转Markdown、文档概览和删除清理。

- 知识库导入、向量化和语义检索。

- ToC随行专网和ToB物联网专网数据查询。

- 受限只读查询和查询范围安全控制。

- 辅助问答的业务分流、来源标注和严格空结果约束。

## 3. 测试范围

### 3.1 在测范围

- 文档分类管理

- 文档上传与元数据管理

- 文件预览

- AI转Markdown

- Markdown编辑与预览

- 文档编辑和删除

- 文档概览统计

- 知识库导入和向量化

- 知识检索与来源展示

- ToC随行专网查询

- ToB物联网专网查询

- 受限只读查询工具

- 辅助问答

- 多轮上下文与来源标注

- 安全与异常场景

### 3.2 不在本期验收范围

- 完整智能体自主规划。

- 自主告警、巡检、自动化处置和工单联动。

- Rerank精排和混合检索优化。

- 移动端原生应用。

## 4. 测试环境

| 环境项 | 说明 |
| --- | --- |
| 客户端 | 主流Chrome浏览器 |
| Web前端 | 平台Web前端 |
| 应用服务 | 平台后端服务 |
| 业务元数据库 | MySQL |
| 向量数据库 | PostgreSQL pgvector |
| 对象存储 | MinIO兼容对象存储 |
| 缓存 | Redis |
| 文档解析 | LibreOffice + MinerU |
| 大模型服务 | 平台对接的大模型服务 |

### 4.1 平台架构图

### 4.2 测试界面截图

以下为本次测试执行时采集的系统实际界面截图。

图 4-1 系统登录页

图 4-2 平台首页

## 5. 测试数据基线

截至2026年8月24日，测试数据基线如下：

| 数据项 | 数量 |
| --- | --- |
| 文档记录 | 63 |
| 最新版本 | 63 |
| 转MD成功 | 34 |
| 可用Markdown | 34 |
| 文档分类 | 24 |
| 源文件总大小 | 约230 MB |
| ToC项目 | 5 |
| ToC网络资源 | 38 |
| ToC地址池与路由 | 16 |
| ToC文档片段 | 235 |
| ToB项目 | 2 |
| ToB CPE/SIM记录 | 40 |
| ToB摄像头配置 | 16 |
| ToB文档片段 | 38 |
| 知识库 | 8个 |
| 知识库文档 | 66篇 |

## 6. 测试策略

### 6.1 功能测试

按模块覆盖主流程、分支流程、异常流程和边界条件。

### 6.2 数据核查

对文档、分类、ToC、ToB数据规模进行数据库只读核查，确保统计口径正确。

### 6.3 安全测试

验证受限查询不能执行写操作、未授权表访问和危险SQL。

### 6.4 回归测试

重点回归文档上传、转换、知识库导入和AI问答等核心链路。

测试过程中同步保留各核心模块的实际操作截图，用于佐证功能执行结果和界面状态。

## 7. 功能测试用例

### 7.1 文档分类管理

| 用例编号 | 用例名称 | 步骤 | 预期结果 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-001 | 三级分类查询 | 打开分类管理，按层级查询 | 能显示一级、二级、三级分类 | 通过 |
| TC-002 | 分类保存 | 新增或修改分类 | 分类名称、编码、父级和状态正确保存 | 通过 |
| TC-003 | 分类停用 | 停用分类 | 停用后不再作为新建上传选项 | 通过 |

### 7.2 文档上传

| 用例编号 | 用例名称 | 步骤 | 预期结果 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-101 | 选择三级分类上传 | 选择分类并上传PDF | 上传成功，生成文档记录 | 通过 |
| TC-102 | 上传元数据 | 填写名称、年份、备注 | 列表展示正确元数据 | 通过 |
| TC-103 | 文件类型校验 | 上传非允许类型 | 系统拦截并提示 | 通过 |
| TC-104 | 最新版本标记 | 查看文档列表 | 最新记录标记为“最新” | 通过 |

图 7.2-1 文档上传

### 7.3 文件预览

| 用例编号 | 用例名称 | 步骤 | 预期结果 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-201 | PDF预览 | 打开PDF文档预览 | 能正常显示PDF | 通过 |
| TC-202 | Office预览 | 打开Office文档预览 | 能转换PDF预览或提供下载 | 通过 |
| TC-203 | Markdown预览 | 打开Markdown结果 | 能显示Markdown内容和图片 | 通过 |
| TC-204 | 原文件下载 | 点击下载原件 | 返回原始上传文件 | 通过 |

图 7.3-1 文档预览

### 7.4 AI转Markdown

| 用例编号 | 用例名称 | 步骤 | 预期结果 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-301 | 提交转换 | 点击AI转MD | 任务提交成功，状态变为处理中 | 通过 |
| TC-302 | 状态轮询 | 等待处理中任务 | 页面展示排队/解析状态和耗时 | 通过 |
| TC-303 | 转换成功 | 等待任务完成 | 状态显示“转MD成功”，可查看MD | 通过 |
| TC-304 | 转换失败 | 模拟失败场景 | 状态显示“转MD失败”，备注可见 | 通过 |
| TC-305 | 结果存储 | 查看转换结果 | Markdown和图片资源保存，源文件大小不被覆盖 | 通过 |
| TC-306 | 启动恢复 | 重启后检查处理中任务 | 处理中任务可继续恢复或标记失败 | 通过 |

图 7.4-1 AI转MD状态

### 7.5 文档编辑与删除

| 用例编号 | 用例名称 | 步骤 | 预期结果 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-401 | 编辑文档 | 修改名称、年份、备注 | 修改后列表展示正确 | 通过 |
| TC-402 | 删除文档 | 删除文档记录 | 数据库记录删除，清理任务写入 | 通过 |
| TC-403 | 清理状态 | 检查清理记录 | 清理成功或失败标记可追踪 | 通过 |

图 7.5-1 文档管理列表

### 7.6 文档概览

| 用例编号 | 用例名称 | 步骤 | 预期结果 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-501 | 概览统计 | 打开概览页 | 总数、最新、成功、失败、处理中、可用MD正确 | 通过 |
| TC-502 | 文件类型统计 | 查看类型分布 | 按扩展名统计数量和大小正确 | 通过 |
| TC-503 | 分类统计 | 查看分类分布 | 分类数量、大小、最近上传时间正确 | 通过 |
| TC-504 | 大小口径 | 核对源文件总大小 | 按原始上传文件统计，不包含MD和图片 | 通过 |

图 7.6-1 文档管理概览

### 7.7 知识库导入与检索

| 用例编号 | 用例名称 | 步骤 | 预期结果 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-601 | 导入知识库 | 选择已转MD文档导入 | 知识库文档生成 | 通过 |
| TC-602 | 向量化 | 执行向量化 | 知识库文档可参与检索 | 通过 |
| TC-603 | 语义检索 | 输入业务问题 | 能召回相关文档片段 | 通过 |
| TC-604 | 引用展示 | 查看回答引用 | 展示知识库文档引用 | 通过 |
| TC-605 | 图片展示 | 查看命中Markdown | 图片通过资源代理正常展示 | 通过 |

图 7.7-1 知识库导入

图 7.7-2 知识库检索

### 7.8 ToC随行专网查询

| 用例编号 | 用例名称 | 步骤 | 预期结果 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-701 | 汇总统计 | 打开随行专网查询 | 项目、已开通、预计用户、资源数正确 | 通过 |
| TC-702 | 项目列表 | 查询项目 | 项目基础信息正确 | 通过 |
| TC-703 | 项目编辑 | 编辑项目状态和DNN | 保存成功并刷新列表 | 通过 |
| TC-704 | 网络资源 | 按项目或关键词查询 | 资源分页正确 | 通过 |
| TC-705 | 地址池路由 | 查询地址池和路由 | CIDR、起止地址、多UPF拆分正确 | 通过 |
| TC-706 | 文档检索 | 查询文档片段 | 能返回申请、反馈和说明片段 | 通过 |

图 7.8-1 随行专网查询

### 7.9 ToB物联网专网查询

| 用例编号 | 用例名称 | 步骤 | 预期结果 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-801 | 项目查询 | 查询ToB项目 | 项目信息正确 | 通过 |
| TC-802 | CPE/SIM联查 | 按项目或固定IP查询 | CPE、ICCID、MSISDN、SIM状态正确 | 通过 |
| TC-803 | 摄像头查询 | 查询摄像头配置 | 设备配置信息正确 | 通过 |
| TC-804 | 文档片段查询 | 查询ToB文档片段 | 返回对应项目资料片段 | 通过 |

### 7.10 受限只读查询

| 用例编号 | 用例名称 | 步骤 | 预期结果 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-901 | 查询范围列表 | 调用范围列表 | 返回ToC和ToB范围 | 通过 |
| TC-902 | 范围上下文 | 查询范围上下文 | 返回允许表、字段、规则和示例 | 通过 |
| TC-903 | 意图查询 | 查询项目、资源、路由等 | 返回正确记录和分页 | 通过 |
| TC-904 | 安全查询 | 查询允许表 | 返回结果并自动分页 | 通过 |
| TC-905 | 非SELECT拦截 | 提交UPDATE/DELETE | 拦截并返回错误 | 通过 |
| TC-906 | 未授权表拦截 | 查询允许表之外的表 | 拦截并返回错误 | 通过 |
| TC-907 | 危险SQL拦截 | 提交分号、注释、危险关键字 | 拦截并返回错误 | 通过 |

图 7.10-1 受限查询与安全检查

### 7.11 辅助问答

| 用例编号 | 用例名称 | 步骤 | 预期结果 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-1001 | 非5G问题 | 输入无关问题 | 提示不在受理范围 | 通过 |
| TC-1002 | ToB现场问题 | 查询某项目CPE/SIM | 先查数据库并展示来源 | 通过 |
| TC-1003 | ToC现场问题 | 查询某项目DNN | 先查数据库并展示来源 | 通过 |
| TC-1004 | 非现场知识问题 | 查询MEC部署要求 | 使用知识库回答并展示引用 | 通过 |
| TC-1005 | 数据库未命中 | 输入不存在的项目/IP | 严格回复“未找到相关记录”并引导补充条件 | 通过 |
| TC-1006 | 知识库未命中 | 输入知识库无内容的问题 | 严格回复“知识库中暂未找到相关记录” | 通过 |
| TC-1007 | 禁止推测 | 检查回答内容 | 不出现编造的项目名、IP、ICCID、DNN | 通过 |
| TC-1008 | 多轮上下文 | 第一轮缺少条件，第二轮补充 | 能结合历史继续查询 | 通过 |
| TC-1009 | 来源标签 | 数据库命中回答 | 前端展示数据库来源标签 | 通过 |

图 7.11-1 AI问答与来源标注

## 8. 安全与异常测试

| 用例编号 | 测试项 | 预期结果 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| SEC-001 | 文件类型校验 | 非允许类型被拦截 | 通过 |
| SEC-002 | 资源代理路径限制 | 不能访问当前文档资源包之外资源 | 通过 |
| SEC-003 | 只读SQL校验 | 禁止非SELECT和危险SQL | 通过 |
| SEC-004 | 表白名单 | 禁止未授权表 | 通过 |
| SEC-005 | 分页上限 | 单页不超过200条 | 通过 |
| SEC-006 | 空结果约束 | AI不编造数据 | 通过 |
| SEC-007 | 来源标注 | 数据库结果可区分 | 通过 |

## 9. 测试结果汇总

| 模块 | 用例数 | 通过 | 失败 | 阻塞 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 文档分类管理 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 文档上传 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 文件预览 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| AI转Markdown | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 文档编辑与删除 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 文档概览 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 知识库导入与检索 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| ToC随行专网查询 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| ToB物联网专网查询 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 受限只读查询 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 辅助问答 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 安全与异常 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 合计 | 62 | 62 | 0 | 0 |

## 10. 缺陷汇总

本期测试未发现未关闭的阻断性缺陷。

曾出现并已处理的典型问题包括：

- 大文档资源清单过长导致数据库字段截断，已调整为可承载完整清单的字段类型。

- 转换失败备注过长导致状态更新失败，已调整备注字段类型。

- 转换状态存在“成功”等旧状态，页面已统一展示为“转MD成功”。

- 历史失败备注在后续成功转换后未清理，已增加成功保存后清理逻辑。

- 知识库命中附件文件但正文片段未进入上下文，已调整召回数量和提示词约束。

## 11. 测试结论

平台一期核心功能满足结项文档范围要求：

- 文档管理、AI转Markdown、预览、编辑、删除和概览统计功能可用。

- 知识库导入、向量化和语义检索功能可用，并能展示引用。

- ToC随行专网和ToB物联网专网数据查询功能可用。

- 受限只读查询具备表白名单、危险SQL拦截和分页限制。

- AI辅助问答具备业务分流、数据库来源标注、严格空结果和禁止推测约束。

- 一期定位为辅助问答能力，不将本项目作为完善智能体验收，符合二期规划边界。

建议：正式验收前由项目组按实际验收环境执行一轮回归，并由测试负责人补充签名和测试日期。